**projektas**

**reg. Nr. T-113**

**2.6. darbotvarkės klausimas**

**Pasvalio rajono savivaldybės taryba**

**Sprendimas**

**Pasvalio rajono savivaldybės taRYBOS 2015 M. GRUODŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „pasvalio Vandenys“ VEIKLOS PLANO 2015-2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2022 m. gegužės d. Nr. T1-

Pasvalys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6 punktu, vykdydama Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 15.2 papunktį bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2022 m. balandžio 5 d. raštą Nr. S-69 „Dėl UAB „Pasvalio vandenys“ 2015–2019 metų veiklos plano ir 2020–2024 metų strateginio plano derinimo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ veiklos planą 2015–2019 metams, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 25 d. sprendimu Nr. T1-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ veiklos plano 2015–2019 metams patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras

Parengė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

vyriausioji specialistė V. Antanavičienė

2022-05-09

Suderinta DVS Nr. RTS-

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 25 d. sprendimu Nr. T1-218

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1- redakcija)

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASVALIO VANDENYS“** **VEIKLOS PLANAS 2015–2019 METAMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės įgyvendinimo metai | | | | | Preliminari projekto vertė, Eur (be PVM) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Pervalkų kaimo vandentvarkos objektų įsigijimas | IV ketv. |  |  |  |  | 8 700 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Kyburių kaimo vandenvietėje |  | I ketv. |  |  |  | 20 000 |
|  | Požeminio vandens išteklių aprobavimas ir jų įvertinimas. Vandenviečių sanitarinių zonų nustatymas 16-kos rajono kaimų vandenvietėse |  | I–IV ketv. |  |  |  | 18 500 |
|  | Nuotekų tinklų plėtra Joniškėlio ir Birutės gatvėse Pasvalio mieste. Projektavimas ir statyba |  | II ketv. |  |  |  | 20 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Pumpėnų miestelio vandenvietėje |  | II ketv. |  |  |  | 43 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Gulbinėnų kaimo vandenvietėje |  | III ketv. |  |  |  | 40 000 |
|  | Norgėlų kaimo vandentiekos objektų įsigijimas | IV ketv. |  |  |  |  | 11 500 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Žadeikių kaimo vandenvietėje |  |  | III ketv. |  |  | 18 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių įrengimas Valakėlių kaimo vandenvietėje |  | III ketv. |  |  |  | 43 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių įrengimas Nairių kaimo vandenvietėje |  |  | II ketv. |  |  | 40 000 |
|  | Talačkonių kaimo vandentiekio linijos d 110 paklojimas, 500 m |  |  |  | II ketv. |  | 12 000 |
|  | Valakėlių kaimo vandentiekio linijos d 110 paklojimas, 300 m |  |  |  | II ketv. |  | 9 800 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių įrengimas Ličiūnų kaimo vandenvietėje |  |  |  |  | I ketv. | 40 000 |
|  | Dažnių keitiklių įsigijimas |  | II ketv. | II ketv. | II ketv. | II ketv. | 25 305 |
|  | Geriamojo vandens tiekimo giluminių siurblių įsigijimas | III ketv. | III ketv. | III ketv. | III ketv. | III ketv. | 66 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių įrengimas Puškonių kaimo vandenvietėje |  |  |  |  | I ketv. | 40 000 |
|  | Joniškėlio miesto geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija |  | IV ketv. |  |  |  | 72 000 |
|  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valyklos statyba Daujėnų miestelyje |  |  | III ketv. |  |  | 590 000 ES lėšos 550 000 Bendrovės lėšos |
|  | Vandentiekio tinklų renovacija Pasvalio mieste |  |  |  |  | III ketv. | 107 567 ES lėšos 184 622 Bendrovės lėšos |
|  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Krinčino miestelyje |  |  |  | III ketv. |  | 430 000 ES lėšos 340 000 Bendrovės lėšos |
|  | Garažų statyba bendrovės autotransportui |  |  |  | III ketv. |  | 50 000 |
|  | Autotransporto įsigijimas nuotekų bei lietaus nuotekų tinklų avarinių atstatomųjų darbų brigadai |  |  | I ketv. |  |  | 20 000 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Nakiškių kaime |  |  |  |  | II ketv. | 18 000 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Sabonių kaime |  |  |  |  | II ketv. | 18 000 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Bajorėlių kaime |  |  |  |  | III ketv. | 18 000 |
|  | Nuotekų fekalinių siurblių įsigijimas | II ketv. | II ketv. | II ketv. | II ketv. | II ketv. | 42 000 |
|  | Duomenų perdavimo bei dispečerinio valdymo įrangos įdiegimas rajono gyvenviečių vandenvalos ir vandentiekos objektuose |  | III ketv. | III ketv. | III ketv. | III ketv. | 42 000 |
|  | Nuotekų siurblinės rekonstrukcija Vilniaus g., Pasvalyje |  | III ketv. |  |  |  | 16 000 |
|  | Vilkagirio kaimo vanden-tiekos objektų įsigijimas |  |  |  | II ketv. |  | 9 000 |
|  | Čižiškių kaimo vandentiekos objektų įsigijimas |  |  |  |  | II ketv. | 9 000 |
|  | Stačiūnų kaimo vandentiekos objektų įsigijimas |  |  | III ketv. |  |  | 9 000 |
|  | Kiemelių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija |  |  |  | III ketv. |  | 69 286  ES lėšos  54 864 Bendrovės  lėšos |
|  | Grūžių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija |  |  | III ketv. |  |  | 55 212  ES lėšos  66 488 Bendrovės lėšos |
|  | Vandentiekio tinklų statybos darbai Kiemelių kaime d-110 mm, L-1500 m |  |  | II ketv. |  |  | 25 000  ES lėšos  41 000 Bendrovės lėšos |
|  | Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimas ir montavimas | I–IV ketv. | I–IV ketv. | I–IV ketv. | I–IV ketv. | I–IV ketv. | 120 000 |
|  | Turto atstatomųjų darbų remontas ir medžiagos | I–IV ketv. | I–IV ketv. | I–IV ketv. | I–IV ketv. | I–IV ketv. | 640 000 |
|  | Automašinos įsigijimas geriamojo vandens apskaitos prietaisų keitimui bei įrengimui |  | I ketv. |  |  |  | 13 000 |
|  | Saločių miestelio nuotekų valymo įrenginių remontas | III ketv. |  |  |  |  | 39 293  ES lėšos  61 458 Bendrovės lėšos |
|  | Pasvalio miesto vandenvietės elektros transformatorinės rekonstrukcija | III ketv. |  |  |  |  | 18 900 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Grūžių kaimo vandenvietėje | III ketv. |  |  |  |  | 21 093 |
|  | Aukštikalnių gyvenvietės nuotekų siurblinės rekonstrukcija |  |  |  | II ketv. |  | 16 000 |
|  | Lietaus nuotekų tinklo projektavimas ir statyba Mūšos g., Pasvalyje |  |  | III ketv. |  |  | 23 000 |
|  | Joniškėlio m. vandenvietės pastato remontas |  | II ketv. |  |  |  | 50 000 |
|  | Asenizacinės mašinos įsigijimas | IV ketv. |  |  |  |  | 50 000 |
|  | Automašinos įsigijimas (VW Crafter) |  |  |  | IV ketv. |  | 9 800 |
|  | Automatikos sistema SCADA įdiegimas rajono gyvenviečių vandenvalos ir vandentiekos objektuose (Daujėnų mstl. ir Kalno k. vandens gerinimo įrenginiai) |  |  |  | IV ketv. |  | 5 206 |
|  | Geriamojo vandens apskaitos prietaisų (debitomačių) įsigijimas |  |  |  | II ketv. |  | 6 948 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Pušaloto mstl. |  |  |  |  | IV ketv. | 12 964 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Pasvalio r. (Kyburių k., Kurpalaukio k., Papyvesių k., Dagių k., Gustonių k., Kubiliūnų k., Puodžių k., Lavėnų k., Norgėlų k., Kiemėnų k., Žadeikių k., Pervalkų k.) |  |  |  |  | IV ketv. | 30 4973 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Gulbinėnų kaimo vandenvietėje |  | IV ketv. |  |  |  | 14 952 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Pasvalio miesto vandenvietėje (Panevėžio g. 21) |  |  |  |  | IV ketv. | 73 110 |
|  | Vandentiekio tinklų statyba Žadeikiai–Stačiūnai |  |  |  |  | IV ketv. | 723 |
|  | Hidrantų įrengimas gaisrų gesinimo poreikiui |  | I ketv. |  | III–IV ketv. |  | 2 059 |
|  | Internetinės svetainės sukūrimas |  | I ketv. |  |  | I ketv. | 2 846 |
|  | Kilnojamų įrankių bei įrangos atnaujinimas |  | III ketv. |  | II–III ketv. | I–IV  ketv. | 7 927 |
|  | Kompiuterinės įrangos atnaujinimas, įsigijimas |  | II ketv. |  | I–IV ketv. | I–IV  ketv. | 9 438 |
|  | Krovininio automobilio įsigijimas geriamojo vandens pristatymui |  |  |  |  | I ketv. | 5 229 |
|  | Mobilios hidrodinaminės įrangos įsigijimas vamzdynų valymui |  |  |  | IV ketv. |  | 30 000 |
|  | Nuotekų tinklų statyba Pasvalio m. (Biržų g. nuo Alyvų g. iki Savivaldybės, Geležinkeliečių g., Svalios g., Stoties g.) |  | I–IV ketv. |  | III ketv. |  | 35 472 |
|  | Nuotekų valymo įrenginių technologinės įrangos atnaujinimas |  |  |  | I–IV ketv. | II-III ketv. | 1 835 |
|  | Oro kompresorių įsigijimas vandens gerinimo įrenginiams |  | I–IV ketv. |  | II–IV ketv. |  | 2 702 |
|  | Priekabos įsigijimas kilnojamųjų mechanizmų pervežimu |  |  |  | III ketv. |  | 2 012 |
|  | Vamzdynų apžiūros kameros įsigijimas vamzdynų diagnostikai |  |  |  | III ketv. |  | 12 800 |
|  | Traktoriaus įsigijimas bendrovei priklausančių teritorijų šienavimui |  |  |  | III ketv. |  | 11 900 |
|  | Nuotekų tinklų rekonstrukcija Pasvalio m. |  |  |  |  | III ketv. | 22 156 |
|  | Nuotekų tinklų statyba Pumpėnų mstl. |  | IV ketv. |  |  | IV ketv. | 566 |
|  | Plieno talpų įsigijimas geria-mojo vandens pristatymui |  |  |  |  | III ketv. | 3 000 |
|  | Transporto ūkio remontas |  |  |  |  | IV ketv. | 7 926 |
|  | Vandens apskaitos sistema |  |  | III ketv. |  |  | 5 966 |
|  | Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Pasvalio m., Joniškėlio g. |  |  |  |  | II ketv. | 9 904 |
|  | Vandentiekio tinklų statyba Joniškėlio m., Vytauto g. |  |  |  |  | IV ketv. | 775 |
|  | Vandentiekio tinklų statyba Pasvalio m., Nepriklausomybės g. ir Vaškų g. | IV ketv. |  |  |  | IV ketv. | 23 460 |
|  | Vandentiekio tinklų statyba Pervalkų k. |  |  |  |  | IV ketv. | 1 055 |
|  | Vandentiekio tinklų statyba Pumpėnų mstl., Daujėnų g., Dūdiškio g., Ąžuolyno g. |  | IV ketv. |  |  | IV ketv. | 419 |
|  | Vandentiekio tinklų statyba Švobiškio k., Ežero g. |  |  |  |  | IV ketv. | 7 947 |
|  | Vandentiekio tinklų plėtra Pasvalio m., Joniškėlio ir Birutės g. Projektavimas ir statyba |  | II ketv. |  |  |  | 8 300 |
|  | Alkoholio kiekio matavimo prietaiso įsigijimas |  |  | II ketv. |  |  | 1 619 |
|  | Autotransporto įsigijimas |  |  | IV ketv. |  |  | 9 300 |
|  | Autotransporto įsigijimas avarinių atstatomųjų darbų brigadai |  |  |  | IV ketv. |  | 6 777 |
|  | Biuro baldų įsigijimas | I ketv. |  |  |  |  | 1 329 |
|  | Biotualetų įsigijimas |  |  | II ketv. |  |  | 3 450 |
|  | Lietaus nuotekų tinklų statyba Pasvalio m., Geležinkeliečių g. ir Gėlių g. | I ketv. |  |  |  |  | 25 776 |
|  | Nuotekų tinklų statyba Saločių mstl., Vytauto g. |  | II ketv. |  |  |  | 802 |
|  | Vandentiekio tinklų statyba Gustonių k. |  | III ketv. |  |  |  | 1 643 |

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Pasvalio rajono savivaldybės taRYBOS 2015 M. GRUODŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „pasvalio Vandenys“ VEIKLOS PLANO 2015–2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2022-05-09

Pasvalys

1. **Sprendimo projekto rengimo pagrindas.**

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos gautas UAB „Pasvalio vandenys“ 2022 m. balandžio 5 d. raštas Nr. S-69 „Dėl UAB „Pasvalio vandenys“ 2015–2019 metų veiklos plano ir 2020–2024 metų strateginio plano derinimo“.

1. **Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.**

UAB „Pasvalio vandenys“ (toliau – Bendrovė) prašo patikslinti Bendrovės 2015–2019 metų veiklos plane numatytų ir įgyvendintų priemonių vertes bei įrašyti į šį planą papildomai įgyvendintas investicijas, kurios nebuvo suderintos UAB „Pasvalio vandenys“ 2015–2019 metų veiklos plane, patvirtintame 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ veiklos plano 2015–2019 metams patvirtinimo“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai sąnaudas ir pajamas planuoja pagal patvirtintus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus, parengtus pagal Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisykles. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planai rengiami ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir tvirtinami savivaldybės tarybos. Numatomas ir įgyvendintas investicijas į vandentvarkos ūkį privaloma suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Nesuderinus su ja investicijų, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti.

Įvertinus UAB „Pasvalio vandenys“ 2015–2019 metų veiklos plane įgyvendintas investicijas, nustatyta, kad Bendrovė įvykdė nenumatytų trumpalaikių investicijų, kurių poreikis atsirado vykdant Bendrovės geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo funkcijas. Taip pat pasikeitė kai kurių šiame plane numatytų investicijų faktinės vertės arba pasikeitė finansavimo sumos.

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 15.2 punktu, veiklos planas gali būti keičiamas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo iniciatyva, kai keičiasi bent viena veiklos planų dalių.

Tuo tikslu parengtas šis sprendimo projektas dėl UAB „Pasvalio vandenys“ 2015–2019 metų veiklos plano pakeitimo, išdėstant jį nauja redakcija (pridedamas sprendimo „Lyginamasis variantas“).

**3. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių rezultatų laukiama.**  Naujų teisinio reguliavimo nuostatų nesiūloma.

**4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai**.

Sprendimo projekto įgyvendinimui panaudotos UAB „Pasvalio vandenys“ ir ES lėšos.

**5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.**

Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

**6. Jeigu sprendimui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti.** Nereikia.

**7. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.** Antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

**8. Sprendimo projekto iniciatoriai ir** **asmuo atsakingas už sprendimo vykdymo kontrolę.** Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Atsakingas asmuo – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Virginija Antanavičienė.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė

**Lyginamasis variantas**

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 25 d. sprendimu Nr. T1-218

**UAB „PASVALIO VANDENYS“** **VEIKLOS PLANAS 2015-2019 METAMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės įgyvendinimo metai | | | | | Preliminari projekto vertė, Eur (be PVM) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Pervalkų kaimo vandent-varkos objektų įsigijimas | IV ketv. |  |  |  |  | 8 700 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Kyburių kaimo vandenvietėje |  | I ketv. |  |  |  | 20 000 |
|  | Požeminio vandens išteklių aprobavimas ir jų įvertinimas. Vandenviečių sanitarinių zonų nustatymas 16-kos rajono kaimų vandenvietėse |  | I-IV ketv. |  |  |  | 18 500 |
|  | Nuotekų tinklų plėtra Joniškėlio ir Birutės gatvėse Pasvalio mieste. Projektavimas ir statyba |  | II ketv. |  |  |  | 20 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Pumpėnų miestelio vandenvietėje |  | II ketv. |  |  |  | 43 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Gulbinėnų kaimo vandenvietėje |  | III ketv. |  |  |  | 40 000 |
|  | Norgėlų kaimo vandentiekos objektų įsigijimas | IV ketv. |  |  |  |  | 11 500 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Žadeikių kaimo vandenvietėje |  |  | III ketv. |  |  | 18 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių įrengimas Valakėlių kaimo vandenvietėje |  | III ketv. |  |  |  | 43 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių įrengimas Nairių kaimo vandenvietėje |  |  | II ketv. |  |  | 40 000 |
|  | Talačkonių kaimo vandentiekio linijos d 110 paklojimas, 500 m |  |  |  | II ketv. |  | 12 000 |
|  | Valakėlių kaimo vandentiekio linijos d 110 paklojimas, 300 m |  |  |  | II ketv. |  | 9 800 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių įrengimas Ličiūnų kaimo vandenvietėje |  |  |  |  | I ketv. | 40 000 |
|  | Dažnių keitiklių įsigijimas |  | II ketv. | II ketv. | II ketv. | II ketv. | ~~14 000~~  **25 305** |
|  | Geriamojo vandens tiekimo giluminių siurblių įsigijimas | III ketv. | III ketv. | III ketv. | III ketv. | III ketv. | 66 000 |
|  | Geriamojo vandens gerinimo įrenginių įrengimas Puškonių kaimo vandenvietėje |  |  |  |  | I ketv. | 40 000 |
|  | Joniškėlio miesto geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija |  | IV ketv. |  |  |  | 72 000 |
|  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valyklos statyba Daujėnų miestelyje |  |  | III ketv. |  |  | ~~880 000~~  **590 000** ES lėšos ~~180000~~  **550 000** Bendrovės lėšos |
|  | Vandentiekio tinklų renovacija Pasvalio mieste |  |  |  |  | III ketv. | ~~600 000~~  **107 567** ES lėšos ~~600 000~~  **184 622** Bendrovės lėšos |
|  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Krinčino miestelyje |  |  |  | III ketv. |  | ~~880 000~~  **430 000** ES lėšos ~~180 000~~  **340 000** Bendrovės lėšos |
|  | Garažų statyba bendrovės autotransportui |  |  |  | III ketv. |  | 50 000 |
|  | Autotransporto įsigijimas nuotekų bei lietaus nuotekų tinklų avarinių atstatomųjų darbų brigadai |  |  | I ketv. |  |  | 20 000 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Nakiškių kaime |  |  |  |  | II ketv. | 18 000 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Sabonių kaime |  |  |  |  | II ketv. | 18 000 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Bajorėlių kaime |  |  |  |  | III ketv. | 18 000 |
|  | Nuotekų fekalinių siurblių įsigijimas | II ketv. | II ketv. | II ketv. | II ketv. | II ketv. | 42 000 |
|  | Duomenų perdavimo bei dispečerinio valdymo įrangos įdiegimas rajono gyvenviečių vandenvalos ir vandentiekos objektuose |  | III ketv. | III ketv. | III ketv. | III ketv. | 42 000 |
|  | Nuotekų siurblinės rekonstrukcija Vilniaus g., Pasvalyje |  | III ketv. |  |  |  | 16 000 |
|  | Vilkagirio kaimo vanden-tiekos objektų įsigijimas |  |  |  | II ketv. |  | 9 000 |
|  | Čižiškių kaimo vandentiekos objektų įsigijimas |  |  |  |  | II ketv. | 9 000 |
|  | Stačiūnų kaimo vandentiekos objektų įsigijimas |  |  | III ketv. |  |  | 9 000 |
|  | Kiemelių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija |  |  |  | III ketv. |  | ~~80 000~~ **69 286**  ES lėšos  ~~20 000~~  **54 864** Bendrovės  lėšos |
|  | Grūžių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija |  |  | III ketv. |  |  | ~~80 000~~  **55 212**  ES lėšos  ~~20 000~~  **66 488** Bendrovės lėšos |
|  | Vandentiekio tinklų statybos darbai Kiemelių kaime d-110 mm, L-1500 m |  |  | II ketv. |  |  | **25 000**  ES lėšos  ~~20 000~~  **41 000** Bendrovės lėšos |
|  | Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimas ir montavimas | I-IV ketv. | I-IV ketv. | I-IV ketv. | I-IV ketv. | I-IV ketv. | 120 000 |
|  | Turto atstatomųjų darbų remontas ir medžiagos | I-IV ketv. | I-IV ketv. | I-IV ketv. | I-IV ketv. | I-IV ketv. | 640 000 |
|  | Automašinos įsigijimas geriamojo vandens apskaitos prietaisų keitimui bei įrengimui |  | I ketv. |  |  |  | 13 000 |
|  | Saločių miestelio nuotekų valymo įrenginių remontas | III ketv. |  |  |  |  | 39 293  ES lėšos  61 458 Bendrovės lėšos |
|  | Pasvalio miesto vandenvietės elektros transformatorinės rekonstrukcija | III ketv. |  |  |  |  | 18 900 |
|  | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Grūžių kaimo vandenvietėje | III ketv. |  |  |  |  | ~~20 300~~  **21 093** |
|  | Aukštikalnių gyvenvietės nuotekų siurblinės rekonstrukcija |  |  |  | II ketv. |  | 16 000 |
|  | Lietaus nuotekų tinklo projektavimas ir statyba Mūšos g., Pasvalyje |  |  | III ketv. |  |  | 23 000 |
|  | Joniškėlio m. vandenvietės pastato remontas |  | II ketv. |  |  |  | 50 000 |
|  | Asenizacinės mašinos įsigijimas | IV ketv. |  |  |  |  | 50 000 |
|  | **Automašinos įsigijimas (VW Crafter)** |  |  |  | **IV ketv.** |  | **9 800** |
|  | **Automatikos sistema SCADA įdiegimas rajono gyvenviečių vandenvalos ir vandentiekos objektuose (Daujėnų mstl. ir Kalno k. vandens gerinimo įrenginiai)** |  |  |  | **IV ketv.** |  | **5 206** |
|  | **Geriamojo vandens apskaitos prietaisų (debitomačių) įsigijimas** |  |  |  | **II ketv.** |  | **6 948** |
|  | **Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Pušaloto mstl.** |  |  |  |  | **IV ketv.** | **12 964** |
|  | **Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Pasvalio ra. (Kyburių k., Kurpalaukio k., Papyvesių k., Dagių k., Gustonių k., Kubiliūnų k., Puodžių k., Lavėnų k., Norgėlų k., Kiemėnų k., Žadeikių k., Pervalkų k.)** |  |  |  |  | **IV ketv.** | **30 4973** |
|  | **Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Gulbinėnų kaimo vandenvietėje** |  | **IV ketv.** |  |  |  | **14 952** |
|  | **Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Pasvalio miesto vandenvietėje (Panevėžio g. 21)** |  |  |  |  | **IV ketv.** | **73 110** |
|  | **Vandentiekio tinklų statyba Žadeikiai – Stačiūnai** |  |  |  |  | **IV ketv.** | **723** |
|  | **Hidrantų įrengimas gaisrų gesinimo poreikiui** |  | **I ketv.** |  | **III-IV ketv.** |  | **2 059** |
|  | **Internetinės svetainės sukūrimas** |  | **I ketv.** |  |  | **I ketv.** | **2 846** |
|  | **Kilnojamų įrankių bei įrangos atnaujinimas** |  | **III ketv.** |  | **II-III ketv.** | **I-IV**  **ketv.** | **7 927** |
|  | **Kompiuterinės įrangos atnaujinimas, įsigijimas** |  | **II ketv.** |  | **I-IV ketv.** | **I-IV**  **ketv.** | **9 438** |
|  | **Krovininio automobilio įsigijimas geriamojo vandens pristatymui** |  |  |  |  | **I ketv.** | **5 229** |
|  | **Mobilios hidrodinaminės įrangos įsigijimas vamzdynų valymui** |  |  |  | **IV ketv.** |  | **30 000** |
|  | **Nuotekų tinklų statyba Pasvalio m. (Biržų g. nuo Alyvų g. iki Savivaldybės, Geležinkeliečių g., Svalios g., Stoties g.)** |  | **I-IV ketv.** |  | **III ketv.** |  | **35 472** |
|  | **Nuotekų valymo įrenginių technologinės įrangos atnaujinimas** |  |  |  | **I-IV ketv.** | **II-III ketv.** | **1 835** |
|  | **Oro kompresorių įsigijimas vandens gerinimo įrenginiams** |  | **I-IV ketv.** |  | **II-IV ketv.** |  | **2 702** |
|  | **Priekabos įsigijimas kilnojamųjų mechanizmų pervežimu** |  |  |  | **III ketv.** |  | **2 012** |
|  | **Vamzdynų apžiūros kameros įsigijimas vamzdynų diagnostikai** |  |  |  | **III ketv.** |  | **12 800** |
|  | **Traktoriaus įsigijimas bendrovei priklausančių teritorijų šienavimui** |  |  |  | **III ketv.** |  | **11 900** |
|  | **Nuotekų tinklų rekonstrukcija Pasvalio m.** |  |  |  |  | **III ketv.** | **22 156** |
|  | **Nuotekų tinklų statyba Pumpėnų mstl.** |  | **IV ketv.** |  |  | **IV ketv.** | **566** |
|  | **Plieno talpų įsigijimas geria-mojo vandens pristatymui** |  |  |  |  | **III ketv.** | **3 000** |
|  | **Transporto ūkio remontas** |  |  |  |  | **IV ketv.** | **7 926** |
|  | **Vandens apskaitos sistema** |  |  | **III ketv.** |  |  | **5 966** |
|  | **Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Pasvalio m., Joniškėlio g.** |  |  |  |  | **II ketv.** | **9 904** |
|  | **Vandentiekio tinklų statyba Joniškėlio m., Vytauto g.** |  |  |  |  | **IV ketv.** | **775** |
|  | **Vandentiekio tinklų statyba Pasvalio m., Nepriklauso-mybės g. ir Vaškų g.** | **IV ketv.** |  |  |  | **IV ketv.** | **23 460** |
|  | **Vandentiekio tinklų statyba Pervalkų k.** |  |  |  |  | **IV ketv.** | **1 055** |
|  | **Vandentiekio tinklų statyba Pumpėnų mstl., Daujėnų g., Dūdiškio g., Ąžuolyno g.** |  | **IV ketv.** |  |  | **IV ketv.** | **419** |
|  | **Vandentiekio tinklų statyba Švobiškio k., Ežero g.** |  |  |  |  | **IV ketv.** | **7 947** |
|  | **Vandentiekio tinklų plėtra Pasvalio m., Joniškėlio ir Birutės g. Projektavimas ir statyba** |  | **II ketv.** |  |  |  | **8 300** |
|  | **Alkoholio kiekio matavimo prietaiso įsigijimas** |  |  | **II ketv.** |  |  | **1 619** |
|  | **Autotransporto įsigijimas** |  |  | **IV ketv.** |  |  | **9 300** |
|  | **Autotransporto įsigijimas avarinių atstatomųjų darbų brigadai** |  |  |  | **IV ketv.** |  | **6 777** |
|  | **Biuro baldų įsigijimas** | **I ketv.** |  |  |  |  | **1 329** |
|  | **Biotualetų įsigijimas** |  |  | **II ketv.** |  |  | **3 450** |
|  | **Lietaus nuotekų tinklų statyba Pasvalio m., Geležinkeliečių g. ir Gėlių g.** | **I ketv.** |  |  |  |  | **25 776** |
|  | **Nuotekų tinklų statyba Saločių mstl., Vytauto g.** |  | **II ketv.** |  |  |  | **802** |
|  | **Vandentiekio tinklų statyba Gustonių k.** |  | **III ketv.** |  |  |  | **1 643** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**